Log des échanges :

09/01/2017 à 9h00	Entretien avec monsieur Genthial afin de valider le tutorat pour le semestre 4.
09/01/2017 à 10h30	Échange e-mail avec monsieur Occello (copie au client) afin de valider la possibilité de débuter la phase de développement.
09/01/2017 à 10h35	Échange e-mail avec madame Metge afin de fournir la liste des professeurs tuteurs pour le semestre 4 (copie au client).
10/01/2017 à 16h30	Échange e-mail avec monsieur Genthial afin de mettre en place un réunion de notification d’état en milieu de semaine (Mercredi 11/01 à 14h15).
11/01/2017 à 09h30	Entretien avec monsieur Raïevsky afin d’avoir quelques conseils sur Android.
11/01/2017 à 14h00	Entretien avec monsieur Raïevsky afin de déboguer le service Android.
11/01/2017 à 14h15	Réunion de notification d’état avec monsieur Genthial (R.A.S.).
12/01/2017 à 10h30	Entretien et tests avec monsieur Jean afin d’essayer de connecter la tablette de TMM à Android Studio.
12/01/2017 à 11h00	Échange e-mail avec monsieur Massot afin d’essayer de connecter la tablette.
12/01/2017 à 15h30	Entretien avec l’équipe de TMM afin d’exposer et de trouver des solutions à quelques problèmes rencontrés, de présenter un rapide état de l’avancement de projet et de demander des informations techniques. Planification d’une réunion au 26/01/2017 à 14h30.
19/01/2017 à 18h00	Échange e-mail avec monsieur Rotteleur afin d’avoir plus de détails concernant le livrable « Gestion de projet » (pourcentage d’heures à mettre, concernant la semaine banalisée, sur Gantt Project).
25/01/2017 à 09h00	Échanges e-mail et oraux avec monsieur Genthial afin d’établir une réunion de Sprint n°1.
26/01/2017 à 14h30	Réunion de fin de Sprint n°1 avec monsieur Massot de chez TMM. Présentation du semestre 4 et du découpage en sprints. Détails du contenu des différents Sprints. Présentation du Sprint n°1 (prévisions et travail effectué), démonstration du contenu réalisé. Conseils quant au projet et planification d’une réunion au 09/02/2017 à 14h30.
27/01/2017 à 14h45	Réunion de fin de Sprint n°1 avec monsieur Genthial. Démonstration des créations en ce début de projet, résumé de la réunion avec le client, évocation du plan pour le Sprint n°2. Conseils de monsieur Genthial pour la continuation du projet.