Compte rendu de la réunion de fin du sprint n°2

Compte rendu de la réunion de fin du sprint n°2, tenue dans les locaux de l’entreprise TMM Groupe (Guilherand Grange, 07500) le jeudi 09 février 2017 à Valence de 14h30 à 15h20.

Sont présents :	MM. Serge Massot (Directeur technique chez TMM),
Valentin Lefeuvre,
Julien Henrion,
Dylan Fayant,
Simon Foëx.

La réunion de fin de sprint avait pour but de:
- présenter l'état d'avancement à la fin du sprint n°2
- présenter le contenu du sprint n°3
- discuter des problématiques du projet
- discuter des limites techniques du produit

Ordre du jour	Résumé des discussions
1 – Présentation de l'état d'avancement à la fin du sprint n°2	Les étudiants ont présentés à M. Massot l'état du sprint n° 2 à sa clôture, des tâches sont finies et d'autres sont en cours et ont été reportées dans le sprint n°3, la raison pour laquelle le sprint n° 2 n'est pas totalement fini c'est l'ambition trop grosse dans un temps de travail trop faible alloué au projet. Les prévisions ont donc été repensées.
2 – Présentation du contenu du sprint n°3	Les étudiants ont présentés le sprint n° 3 qui viens de commencer, ce sprint consiste principalement à finir ce qui avait été prévu précédemment, à savoir : / -Dynamisation de l'agent / -Finalisation de l'interface de débogage / -Service d'émission de TRAP / -Formatage de la javadoc / -Premiers tests de compatibilité NAGIOS / Le nombre d'heure alloué au travail dans ce sprint est assez élevé et l'avancement du projet qui pourrait en résulter devrait correspondre à nos attentes.
3 – Discuter des problématiques du projet	Les étudiants ont abordé la problématique générale du projet, à savoir quelles étaient les priorités du client et les échéances. La priorité est pour l'instant le fonctionnement de l'agent dynamique et l'envoi de TRAP. La perte du temps dans planning initial à été expliqué par une grande part de gestion de projet qui sont des formalités liées à la formation. Les étudiants ont aussi présenté l'affiche en préparation et M. Massot y a répondu par des encouragements bien qu'elle reste sans importance.
4 – Discuter des limites techniques du produit	Les étudiants ont abordés avec M. Massot les différents problèmes et défis techniques que pourrait rencontrer l'application : / -Interface de débogage synchrone donc ralentissement lors de la mise à jour des données. / -Appareil non reconnu comme en ligne par un manager SNMP en local. / -Données de la MIB non mises à jour lors des requêtes SNMP. / -Le passage des échanges SNMP sur réseau local puis internet est un paramètre à prendre en compte.
5 – Retours et conseils donnés par monsieur Massot.	M. Massot à proposé différentes solution pour s'assurer que l'application pourra être fonctionnelle dans leur environnement : / -Tester la supervision avec NAGIOS. / -Tester et documenter les effets sur le système de l'application (consommation énergétique et de ressources ainsi que l'encombrement réseau) / -Ne pas se focaliser sur l'interface de débogage.
6 – Compléments.	La prochaine réunion n'a pas été fixée mais les dates proposées par M. Massot pour la réunion sont le 9 et le 10 mars à l'IUT.

     Annexe 1