Log des échanges :
09/01/2017 à 9h00	Entretien avec monsieur Genthial afin de valider le tutorat pour le semestre 4.
09/01/2017 à 10h30	Échange e-mail avec monsieur Occello (copie au client) afin de valider la possibilité de débuter la phase de développement.
09/01/2017 à 10h35	Échange e-mail avec madame Metge afin de fournir la liste des professeurs tuteurs pour le semestre 4 (copie au client)
10/01/2017 à 16h30	Échange e-mail avec monsieur Genthial afin de mettre en place un réunion de notification d’état en milieu de semaine (Mercredi 11/01 à 14h15)
11/01/2017 à 09h30	Entretien avec monsieur Raïevsky afin d’avoir quelques conseils sur Android.
11/01/2017 à 14h00	Entretien avec monsieur Raïevsky afin de déboguer le service Android.
11/01/2017 à 14h15	Réunion de notification d’état avec monsieur Genthial (R.A.S.)
12/01/2017 à 10h30	Entretien et tests avec monsieur Jean afin d’essayer de connecter la tablette de TMM à Android Studio
12/01/2017 à 11h00	Échange e-mail avec monsieur Massot afin d’essayer de connecter la tablette
12/01/2017 à 15h30	Entretien avec l’équipe de TMM afin d’exposer et de trouver des solutions à quelques problèmes rencontrés, de présenter un rapide état de l’avancement de projet et de demander des informations techniques.

26/01/2017 à 14h30	Première réunion avec le client afin de lui présenter l’avancement et les perspectives de suite de projet.

TODO :
- Prendre un rendez-vous en fin de semaine avec monsieur genthial afin de faire l’état de l’avancement du projet.
- Effectuer un plan propre des Sprints sous excel (voir Théo).