Compte rendu de la réunion de fin du sprint n°1

Compte rendu de la réunion de fin du sprint n°1, tenue dans les locaux de l’entreprise TMM Groupe (Guilherand Grange, 07500) le jeudi 26 janvier 2017 à Valence de 14h30 à 15h30.

Sont présents :	MM. Serge Massot (Directeur technique chez TMM),
Valentin Lefeuvre,
Julien Henrion,
Dylan Fayant.

Est excusé :	M. Simon Foex.

La réunion de fin de sprint avait pour but de présenter à M. Massot:
- le contenu du dernier semestre de projet.
- le tableau des sprints du semestre
- les prévisions pour le premier sprint ainsi que ce qui a été achevé
- le contenu du sprint n°2

Ordre du jour	Résumé des discussions
1 – Présentation du contenu du semestre	Les étudiants ont présenté à monsieur Massot la composition du semestre (10 semaines de travail) en 5 sprints comprenant deux semaines banalisées. / Les différents livrables sont les deux tableaux des coûts et les deux Gantt Projects pour monsieur Rotteleur, une vidéo de démonstration de l’application ainsi que le rapport final de projet. / Ce dernier contiendra : le rapport de réalisation (état final, difficultés rencontrées, jeux de test…), une documentation « utilisateur » (monsieur Massot pense qu’elle devrait plutôt être axée sur le déploiement) ainsi qu’une documentation développeur. / Le soutenance de projet s’effectuera le vendredi 7 avril 2017. / Monsieur Massot souhaiterai effectuer au moins une réunion de projet (qui peut se dérouler à l’IUT) avec monsieur Genthial afin que toutes les parties encadrantes soient présentes.
2 – Présentation du tableau des sprints	Les étudiants ont montré à monsieur Massot le tableau des sprints (c.f. annexe 1). / Un sprint est composé de 2 semaine et il y a 5 sprints pour la réalisation du projet. Le nombre d’heure en moyennes pour le projet pour chaque semaines est d’environ 40H sauf pour la première semaine qui a été totalement dédiée au projet (156H). Il y a un total de 316H de travail sur le projet (sans compter les heures pour la gestion de projet). / Les étudiants ont détaillé les différentes étapes de chaque sprint à monsieur Massot. Ce dernier a relevé une absence : il faudrait installer un manager « Nagios » sur une machine afin de faire fonctionner l’agent (en plusieurs exemplaires pour simuler une utilisation future) avec le même manager que celui utilisé par TMM.
3 – Présentation et détails du sprint n°1	Les étudiants ont présenté le contenu du sprint n°1 : chaque tâche à réaliser, leur état d’avancement et le nombre d’heure passées par chaque personne sur ces tâches (c.f. annexe 1). / Le travail a été découpé en trois parties : / - la mise en place d’un agent SNMP statique (effectuée par Simon Foex et Julien Henrion). / - la création de la MIB utilisée par le futur agent SNMP dynamique (effectuée par Dylan Fayant et Valentin Lefeuvre). / - la création d’une interface de débogage (effectuée par Valentin Lefeuvre). / Une démonstration du travail réalisé a été effectuée : un agent SNMP statique a pu être présenté, l’interface de débogage ainsi que le contenu de la MIB ont pu être présentés. / Monsieur Massot relève la répartition équitable du travail et félicite les étudiants pour le contenu présenté. / Les étudiants ont surestimé le contenu du premier sprint, le temps de travail estimé est inférieur au temps de travail réel. Cependant ce n’est pas dramatique, une grande marge d’erreur ayant été gardée et les principales fonctionnalités étant terminées.
4 – Problèmes rencontrés lors du sprint n°1	Les étudiants ont ensuite exposé les problèmes qu’ils ont rencontrés lors de leur sprint : / -À partir de la version 7.0 d’Android, Google a décidé de supprimer l’accès à la liste des services actifs d’un terminal Android, ce qui empêche de superviser certains appareils équipés de la version 7.0 d’Android. / -À partir de la version 5.0 d'Android, Google a interdit l’accès à la liste des services au premier plan ce qui empêche de savoir si l’application TMM est toujours celle utilisée sur le terminal. / -Passage de la version 3 du protocole SNMP à la version 2C suite au manque d’informations le concernant et à la grande complexité a le mettre en place. / Monsieur Massot rappel qu’il faudra bien documenter les fonctionnalités dépréciées avec la version d’Android limite. Il relève que les étudiants ont su passer outre le problème de la version du protocole SNMP sans perdre excessivement de temps.
5 – Présentation du sprint n°2	Les étudiants ont exposé les objectifs à réaliser pour le sprint n°2 qui sont : / -Amélioration de l’interface de débogage pour que celle-ci soit plus fluide et ne comporte plus de bug avec le rafraîchissement des données. / -Approfondissement des recherches sur le protocole SNMP. / -Amélioration de l’agent Statique. / -Création d’un client SNMP dynamique. / -Création d’un système d’émission de TRAP pour le client SNMP. / -Nettoyage et écriture de la java doc du programme. / Les étudiants ont demandé à monsieur Massot quels sont les données à surveiller pour le système de TRAP et quelles sont les seuils à respecter. Ce dernier a répondu qu’il ne fallait pas envoyer abusivement des TRAPs au manager pour ne pas le noyer sous l’information. Les données à surveiller seront : Vérifier que l’espace de stockage de l’appareil ne dépasse pas 90 %, vérifier que toutes les applications de TMM soient ouvertes. D’un point de vue pédagogique, si les étudiants ont du temps ils peuvent travailler sur un système de vérification du taux d’utilisation CPU. Ce dernier ne devrait pas être au dessus de 80 % pendant un certain laps de temps.
6 – Retours et conseils donnés par monsieur Massot.	Monsieur Massot a conseillé aux étudiants de créer une version du programme sous github à chaque sprint. Il faut lister et créer des scénarios de test afin de voir si l’application réagit bien aux attentes qui lui sont fixées. / Des idées de tests sont émises : / - en cas de coupure de réseaux voir la réaction de l’application. / - que faire en cas de fermeture du client (crash) / - comment réagit le client en cas de surcharge du CPU / - Quelle est la consommation des ressources du terminal par le service.
7 – Compléments.	Monsieur Massot invite les étudiants à le contacter en cas de besoin. / La prochaine réunion a été fixée au 9 février 2017 à 14H30 dans les locaux de TMM afin de faire un état du second sprint et de début du troisième sprint.

     Annexe 1