Backlog au 9 janvier 2017

Eléments de backlog	Estimation (h)
Développement d’un agent sans données simple	20
Ajout des données à superviser	40
Développement de l’interface de débogage	10
Ajout de la fonction d’émission de TRAP	10
Phase de tests / optimisation / documentation	32
TOTAL	112

7h par jour * 4 personnes = 28h * 5 jours = 140heures au total

Détails des stories

Développement d’un agent sans données simple : (20h)
- Intégrer la librairie SNMP4J au projet Android (7h)
- Adapter la librairie à nos besoins (10h)
- Suivre le protocole pour créer un agent SNMP sans données (recevoir des demandes, émettre des réponses statiques). (3h)
- Créer un service android
- Permettre des échanges SNMP (entre l’agent et un manager)

Ajout des données à superviser : (40h)
- Lister les données à superviser (4h)
- Créer un système de stockage d’une MIB (30h)
- Mettre à jour la MIB (6h)

Développement de l’interface de débogage : (10h)
- Créer une activité qui liste et affiche les processus (3h)
- Créer une activité qui va lister et afficher les échanges SNMP sur le réseau (4h)
- Créer une activité qui va afficher le contenu de notre MIB (3h)

Ajout de la fonction d’émission de TRAP : (10h)
- Listes les données à surveiller (3h)
- Ajouter à l’application la fonctionnalité de la librairie SNMP4J pour l’émission de trap (4h)
- Créer le processus qui parcours les informations monitorées dans la MIB pour émettre des TRAP en cas d’erreur. (3h)

Phase de tests / optimisation / documentation : (32h)
- Créer et utiliser des jeux de test pour les différentes fonctionnalités du service Android (10h)
- Vérifier et corriger l’application pour qu’elle soit optimisée pour les machines les moins puissantes (10h)
- Trouver une méthode d’installation qui permet à l’application de se lancer en tâche de fond au démarrage. (2h)
- Écrire la documentation utilisateur (5h)
- Écrire la documentation développeur (5h)